Presupuesto página de turnos

Se necesitará de un área de administración que constará de los siguientes apartados

Abm de configuraciones donde se cargaran las configuraciones de los turnos que se otorgaran por la página. También permitirá la importación desde otro sistema a través de un archivo

Listado de turnos. Listará los turnos para ese día (permitirá descargarlos en formato de archivo para ser importados por otro sistema junto a los datos de los clientes)

Un área de identificación para el/los administrador/es (que solo serán cargados por base de datos)

Se podrá recibir un archivo para cargar la configuración a través de web service. Y por este medio también se brindará el archivo de turnos.

También se hace necesaria un área de identificación de clientes en la portada de la página

El funcionamiento será el siguiente.

En caso de existir turnos para ese día, el cliente tendrá acceso a una pantalla donde ingresará su dni. En caso de no estar registrado permitirá el registro del mimo.

Una vez identificado o registrado el cliente tomará un lugar dentro de la lista de turnos de ese dia y será notificado con una pantalla que le informará que así fue.

El desarrollo incluye lo antes mencionado y la adaptación de los diseños de la página que no están incluidos.

Estimación:

Abm config 4hs

Listado de turnos 1hs

Login 1hs

Importador y exportador 4hs

Formularios de clientes 2hs

Adaptación de diseños 4hs

Puesta en marcha 2hs